Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ I

Numer sprawy: ZP 03/19

UMOWA nr ZP/03/19

O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu …...............2019 r. w Grajewie pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34

19-200 Grajewo

NIP: 719-13-61-728

REGON: 450666822

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a Wykonawcą, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ….................................

REGON: ….........................

reprezentowaną/ym przez:

1. .….....………………………………………………..........................................................................

2. …...........…………………………………………………………………………………….............

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zamawiający oświadcza, że podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego (numer sprawy: ZP …..) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 października 2018 r. poz. 1986).

Przedmiotowe zamówienie stanowi etap realizacji Projektu: „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4.Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1.Infrastruktura ochrony zdrowia, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 2 października 2018 r.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego zamówienie polegające na przebudowie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie wraz z dostawą i trwałym montażem wskazanej aparatury i wyposażenie medyczne, w pomieszczeniach przebudowanego obiektu, stanowiące przedmiot zamówienia opisany w załącznikach Nr 1A oraz Nr 1b do niniejszej Umowy, objęte ofertą złożoną w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy …….

- Przedmiotem Umowy, o którym mowa w ust. 1,  jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), których zakres wskazano w dokumentacji projektowej, zgodnie z treścią pozwolenia na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz dostawa i montaż wskazanej w SIWZ aparatury i wyposażenia medycznego.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z całą Dokumentacją załączoną do niniejszej Umowy,  a także poznał istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem określonym w § 9, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego, określonego w ust. 1, bezwarunkowo dopuszczonego do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminach wskazanych w złożonej w przetargu ofercie.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- podmiot trzeci - ____________, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ______ oraz

- podmiot trzeci - ____________, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ______

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez w/w podmioty trzecie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tych podmiotów/tego podmiotu innymi podmiotami, posiadającymi zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego/podmiotów trzecich, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci ……………………………. na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i w/w podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w okresie nie dłuższym niż  7 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

- W dniu podpisania Umowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji określonej w pkt 3 wykazu załączników do niniejszej Umowy. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, 7 oraz § 5 ust. 1. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego obiektu określonego w § 1 ust. 1 i wszystkich jego elementów, zostanie wykonany w terminie do dnia _ _ . _ _ . 2019 r., zgodnie z treścią złożonej oferty.

- Za termin zakończenia wykonywania przedmiotowego zamówienia uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowanych i dostaw, potwierdzonego wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy i pismem potwierdzającym, wysłanym do Zamawiającego, o ile czynności odbioru końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 13 ust. 9.

- W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego, za termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia, uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, które zakończone zostaną podpisaniem protokół odbioru końcowego.

- Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przez Inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w osobie : _____________, jako swojego przedstawiciela na budowie wraz z zespołem specjalistów.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora / ów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: według potrzeb Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.

- Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie ____________, posiadającego uprawnienia budowlane nr __________ w zakresie niezbędnym do kierowania robotami budowlanymi objętych przedmiotem zamówienia.

- Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona w siedzibie/biurze Wykonawcy, u Kierownika budowy albo Kierownika robót budowlanych lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Najpóźniej w terminie do 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumenty niezbędne do prowadzenia robót budowlanych, wymagane odrębnymi przepisami prawa.

- Wykonawca ma obowiązek oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, BHP.

- Wybrany wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisem art.29 ust.3a ustawy PZP, do zatrudniania osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia - zwłaszcza wykonujących czynności pracowników na stanowiskach robotników budowlanych - na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawcy ( podwykonawców ).  Zatrudnienie wyżej wskazanych osób  musi się odbywać na stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22§1¹ Kodeksu pracy). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. art. 22 § 1 Kp (22§1² Kp).

- Wszyscy pracownicy na terenie budowy winni być ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie technicznym, jak i wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb lub Inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

- Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym/ Inspektora Nadzoru.

- W przypadku zlecenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru badań sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia przez wykonane roboty wymaganych parametrów, określonych w Dokumentacji, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego w całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót oraz za zachowania podwykonawcy na placu budowy,

- informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy,

- ciągłe monitorowanie i utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa związanych z prowadzonymi robotami, w granicach przejętego terenu budowy przez cały okres trwania Umowy (również w trakcie przerw w robotach),

- utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany, w ramach kontraktu, zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarowanie terenu budowy, polegające m.in. na:

- wykonaniu dla potrzeb wykonania przedmiotu niniejszej umowy poboru mediów,

- wygrodzenia terenu budowy,

- oświetleniu terenu i placu budowy,

- zorganizowaniu zdatnego do użytku zaplecza wyposażonego w urządzenia sanitarne, a także obiekty magazynowe

- w zakresie niezbędnym dla wykonania robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy, koszty poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 5

UBEZPIECZENIE

      - Wykonawca, na cały czas Umowy do dnia odbioru końcowego, zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót -  na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena ofertowa złożonej przez niego oferty.

Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

      - Wykonawca:

- przedstawi opłaconą polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;

- jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż wskazana w ust. 1, przez cały okres wykonywania Umowy;

- jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy, przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego.

      - Ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją Umowy.

      - Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych (tj.: spełniających wymogi Umowy) kopii polisy ubezpieczeniowej i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. Niedostarczenie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1  w terminie, skutkuje opóźnieniem w przekazaniu placu budowy z winy Wykonawcy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym na rzecz osób trzecich, również w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 6

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych.

§ 7

PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz wymagane  uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek, w dniu podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe, w tym przede wszystkim, osób wskazanych w ofercie, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i robotami osoby, o których mowa w ust. 2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania Umowy innych osób Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek personelu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej – niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji inną osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i o zgodę na taką zmianę wystąpi w formie pisemnej do Zamawiającego.

- W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę personelu na zaproponowany przez Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany personelu.

§ 8

PODWYKONAWCY

§8 1

UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo, w terminie 7 dni od otrzymania umowy, o której mowa w ust.1, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu treści umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub do wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian;

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie wskazanym w ust.2 może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ustępie 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.2 uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust.2 będzie uprawniony do zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust.2 uważane będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

§8 2

UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ USŁUGI LUB DOSTAWY

- W odniesieniu do umów, których przedmiotem będą usługi lub dostawy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie     7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż                50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ustalone na kwotę …………………………………………… zł bez VAT (słownie:……………………………………….), powiększoną o podatek VAT w kwocie …………………………….. zł (słownie:……………………………………………………….), co stanowi kwotę ………………………………………………. zł łącznie z VAT (słownie:……………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie ostateczne i niezmienne do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §18. Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami tam wyraźnie określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, robót budowlanych lub innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia opisanego w Dokumentacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pokrywa również wartość robót, materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót budowlanych, w tym także materiałów i wyposażenia, które nie zostały wprost wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji, a są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także koszty dostawy dostaw aparatury i wyposażenia medycznego, koszty i ryzyka związane z wykonywaniem Umowy, przestojami i wydłużeniem terminu wykonywania Umowy, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zaś roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że podstawą dokonanej kalkulacji wynagrodzenia było m.in. ustalenie zakresu rzeczowego zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której Wykonawca dokonał szczegółowego oszacowania prac i materiałów, koszty dostawy dostaw aparatury i wyposażenia medycznego, potrzebnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania niektórych robót, dostaw lub innych świadczeń, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej Umowy, to wykona takie roboty, dostawy i świadczenia na własny koszt.

§ 10

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie określone w § 9 za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1, rozliczane będzie trzema płatnościami:

  - pierwsza płatność - za zakres wykonanego świadczenia do końca czerwca 2019 r., według stanu zaawansowania robót budowlanych i zainstalowanego wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia,  potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy.;

  - druga płatność – za zakres wykonanego świadczenia od końca pierwszej płatności do końca lipca 2019 r., według stanu zaawansowania robót budowlanych i zainstalowanego wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia,  potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy;

  - trzecia płatność – za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, pomniejszona o pierwszą i drugą płatność.

- Ostateczne rozliczenie – płatność trzecia - za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur końcowych, wystawionych przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- Wraz z fakturą końcową Wykonawca przedłoży oświadczenia Podwykonawców, biorących udział w realizacji prac,  robót odebranych, lub dostaw, że należne im wynagrodzenie za wykonanie zleconych prac, robót lub dostaw zostało uregulowane, wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac, robót lub dostaw.

- (IIa). Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- (IIb) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4. Wykonawca będzie mógł wnieść powyższe uwagi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia, w zakreślonym terminie, uwag przez Wykonawcę uwag, Zamawiający będzie mógł:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego może stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy za ewentualną zapłatę wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w dyspozycji zapłaty sporządzonej przez Wykonawcę i potwierdzony przez Podwykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur  - Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP)  ______ oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi również koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania przebudowywanego obiektu i wyposażania go we wskazaną aparaturę i wyposażenie medyczne.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań projektowanych zawartych w dokumentacji projektowej,

- wskazywanie kolejności wykonania świadczeń, o ile nie będzie to sprzeczne z zasadami i sztuką budowlaną,

Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń.

- Wprowadzenie zmiany wskazanej w ust.2 pkt. 1, powodującej, udokumentowany przez Wykonawcę, wzrost wynagrodzenia umownego, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie.

§ 12

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT,

PROCEDURA WPROWADZENIA ROBÓT ZAMIENNYCH

      - Podstawą do ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 11 ust. 2, stanowić będzie kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, aktualne wydanie) w oparciu protokół uzgodnień  i uzgodnione dane wyjściowe do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. Sporządzając kosztorys Wykonawca weźmie pod uwagę, w pierwszej kolejności, ceny wg aktualnych danych cenowych SECOCENBUD dla województwa podlaskiego oraz nakłady rzeczowe określone w  KNR-ach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 i przedłożyć je Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

      - Procedura w przypadku wystąpienia robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych,

- w przypadku wstępnej akceptacji przez Zamawiającego dokonania zamiany Wykonawca przygotuje zamienną Dokumentację Projektową, Specyfikację oraz wycenę zmiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja musi zawierać wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji i być uzgodniona z projektantem,

- w przypadku gdy zamiana miałaby polegać na pominięciu jakiejkolwiek części robót, Wykonawca przygotuje wycenę ukazującą o ile i w jaki sposób, w związku z pominięciem danej części robót, wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ulegnie zmniejszeniu,

- wszelkie roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności oraz kosztorys różnicowy zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje akceptacji protokołu konieczności i kosztorysu różnicowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia robót zamiennych Wykonawca sporządzi protokół konieczności wraz z określonym w przedmiarze robót zakresem robót do wykonania i kosztorys różnicowy. Protokół konieczności musi zawierać akceptację Zamawiającego.

- podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar wykonanych robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę zaakceptowany przez Zamawiającego,

- jeżeli dokonanie zamiany, będzie wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obowiązek uzyskania takiej decyzji będzie spoczywał na Zamawiającym. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie uzyskania w/w decyzji.

§ 12a

ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdy element prac/robót zamiennych, stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyższymi zasadami oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. Wykonawca sporządza kosztorys różnicowy na podstawie cen nie wyższych niż ceny jednostkowe określone w kosztorysie złożonym wraz z ofertą. Roboty, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie złożonym wraz z ofertą, będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich, publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym. Dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysach złożonych wraz z ofertą – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu.

§ 13

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom.

- Stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory techniczne), odbiory częściowe robót wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 r. i 31 lipca 2019 r., odbiór końcowy oraz odbiór pogwarancyjny (ostateczny). Odbiory będą również przeprowadzane celem potwierdzenia usunięcie wad.

- Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu(odbiór techniczny) nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru końcowego.

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie max. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

- Odbiory: odbiór końcowy, odbiory częściowe i odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi/gwarancji) dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy Kierownika budowy oraz oświadczeniem potwierdzającym gotowość złożonym przez Inspektora nadzoru..

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej Umowy:

  - dokumentację projektową powykonawczą,

  - dziennik budowy,

  - niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń oraz zainstalowanej aparatury i wyposażenia medycznego,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych,

  - instrukcje użytkowania, eksploatacji i konserwacji dostarczonej aparatury i wyposażenia medycznego ,

  - ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników zakładu, instrukcji bhp i p.poż. obiektów będących przedmiotem realizacji Umowy

  - niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe

  - kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią

  - oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli ujawni się, iż Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu - Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia tych wad;

- nie nadające się do usunięcia:

- wady trwałe, umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający dokona odbioru końcowego, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej,

- wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi, w wyznaczonym terminie bez żadnej dodatkowej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego, odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 10 na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca przed ukończeniem Przedmiotu Umowy będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o odpadach, umożliwiających eksploatację obiektów będących przedmiotem realizacji Umowy, w tym pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca do zakończenia Umowy będzie zobowiązany do utrzymania w stanie niepogorszonym drogi dojazdowej do terenu budowy, a po zakończeniu robót budowlanych doprowadzenia jej co najmniej do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

- Nie później niż 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

- Bieg terminy na zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w §17 Umowy, rozpoczyna swój bieg po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają.

§ 14

RĘKOJMIA I GWARANCJA

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE | _ _ miesięcy |
| 2 | DOSTAWY |
| 2.1. | Lampa operacyjna dwuczaszowa | _ _ miesięcy |
| 2.2. | System okołoporodowy | _ _ miesięcy |
| 2.3 | Panel naścienny | _ _ miesięcy |
| 2.4 | Lampy zabiegowe | _ _ miesięcy |
| 2.5 | Zabudowa meblowa | _ _ miesięcy |

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli dokona reklamacji wady przed upływem tego terminu.

- Wykonawca, udzielając powyższych gwarancji, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wystawione dokumenty udzielenia gwarancji najpóźniej wraz z fakturą końcową. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. W przypadku nie wydania kart gwarancyjnych we wskazanym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania powyższych dokumentów. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.

- Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji.

- Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

- Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego jakości materiałów i urządzeń.

- Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub dostarczonych urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku gdy wada lub usterka ujawni się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 14, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę.

- Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce.

- Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron), lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek  występujących w  sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) usunięcie przez Wykonawcę tych wad lub usterek.

- Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji, w z zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

- Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do świadczenia w pełnym zakresie serwisu gwarancyjnego, w tym do ponoszenia wszelkich kosztów przeglądów (jeśli takie są wymagane) i napraw w okresie gwarancji i rękojmi (dojazdów, robocizny, transportu, części zamiennych itp.).

- Wykonawca zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu w okresie trwania okresu gwarancji i rękojmi, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii (pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem), do czasu podjęcia naprawy gwarancyjnej lub przekazania sprzętu, który uległ awarii do serwisu, przy czym awaria powinna być usunięta w możliwie najkrótszym czasie

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca może zostać zobowiązany do dostarczenia równoważnej aparatury lub wyposażenia medycznego na okres usuwania awarii.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów wskazanych w ust.21 i 22 Zamawiający może rozpocząć naliczanie kar umownych określonych w umowie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie naprawy ujawnionej i zgłoszonej wady w okresie gwarancji i rękojmi w terminach wskazanym w ust. 21 i 22, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt 14 umowy.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii aparatury i wyposażenia medycznego 24 godz/dobę przez 7 dni w tygodniu. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i  materiałów niezbędnych do użytkowania (eksploatacji) dostarczonych urządzeń przez okres udzielonej gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w okresie gwarancji i rękojmi na własny koszt wszystkich wad, a także po upływie tego okresu, jeśli Zamawiający przed upływem terminu gwarancji tego pisemnie zażąda.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego określającego uprawnienia Zamawiającego w ramach gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały, urządzenia i maszyny wraz z zastosowaną technologią, na warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na prace i dostawy wykonywane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców - na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 15

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji Umowy – w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 4;

- jeżeli roboty objęte Przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca, niż skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 - w wysokości 10.000,00 zł;

- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 4 ust. 5, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowień. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są: Zamawiający / Inspektor nadzoru,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze– w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku VAT;

- zatrudnienie Podwykonawcy przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości 10.000 złotych;

- w każdym stwierdzonym przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

- Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000 zł za każde powyższe zdarzenie;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji  robót zgodnie z treścią zapisów STWiORB, Zamawiający / Inspektor nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiającego / inspektora nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia/niewykonania;

- skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości określonej w pkt 3 lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;

- odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy;

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każde niewykonanie zapłaty;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  - w wysokości 0,02% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy;

- za  każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 23 - wad  - w wysokości 0,02% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą być dokonywane z faktur częściowych lub faktury końcowej lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 umowy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

- Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający naliczy również kary umowne za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowie, w przypadku :

- niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 1.000 zł  za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowień;

- niedopełnienia przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę powyższego wymogu - za każdy przypadek nieprzedstawienia lub nieterminowego przedstawienia dokumentów dotyczących każdej osoby.

§ 16

PRAWA AUTORSKIE

      - Z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy (lub jego części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 Umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w szczególności: raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych statystycznych, dokumentacji, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca oświadcza, że:

- w chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części na podstawie protokołu odbioru, będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy;

- nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy;

- autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę nie będzie dokonane w terminie późniejszym niż dzień przekazania przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiającemu;

- zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował w chwili przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu zapewnieniem twórcy utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy, iż w przypadku istnienia pól eksploatacji nie ujętych w niniejszej Umowie, prawo do eksploatacji utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy na tych polach zostanie przeniesione na Wykonawcę, a Wykonawca przeniesie je w ramach wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się do pól eksploatacji utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych.

      - Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu Umowy będzie mógł korzystać z niego w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych;

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką poligraficzną (drukarską);

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową;

- wprowadzanie do obrotu;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- użyczenie lub najem;

- ekspozycja;

- wyświetlanie;

- udostępnianie wykonawcom lub innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego;

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;

- przetwarzanie;

- wprowadzanie zmian;

- dokonywanie edycji, zmian, modyfikacji, retuszu, opracowań utworu bez zgody autora i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia;

- publikowanie części lub całości w dowolnej formie w przestrzeni publicznej i internetowej;

- udzielanie licencji.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z  roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Każdy egzemplarz przedmiotu Umowy będzie zawierał oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł / zobowiązuje się do wniesienia w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1  łącznie z VAT, w formie ___________, co stanowi kwotę _______ zł (słownie: ________________). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących wysokościach i terminach:

- 70% - w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4,

- 30% – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek na miesiąc przed wygaśnięciem terminu gwarancji należytego wykonania Umowy przedłużyć jej ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18

ZMIANY DO UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest w szczególności w przypadkach wskazanych przepisem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

- opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- zawieszenie robót przez instytucje zewnętrzne.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1 i o ile Wykonawca wykaże (udowodni), że ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

- w przypadku wystąpienia okoliczności:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- warunki prowadzenia robót budowlanych odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności zidentyfikowania stanu technicznego elementów konstrukcyjnych przebudowywanych obiektów, napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych podobnych przeszkód;

- zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które w istotny sposób wpływają na realizację Umowy;

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

- konieczności dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnień budowlanych w projektach wykonawczych lub technologicznych, takich jak np. projekt posadowienia, zmiany konstrukcyjne w projektach;

- wystąpienia robót zamiennych:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

- zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności skorzystanie ze środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie Umowy w terminie wskazanym w postępowaniu.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia. W przypadku zmiany wynagrodzenia kalkulacja zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w stosunku do oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany także:

- w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-);

- w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany personelu Wykonawcy na zasadach określonych w § 7. Zmiana taka nie powoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy ani zwiększenia wynagrodzenia.

- Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do dokonania wnioskowanej zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.

- W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych.

§ 19

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek etapu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i żądać kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Pprzedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

- wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji lub gdy Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub syndyka masy upadłościowej, dokonano zajęcia majątku Wykonawcy lub ma miejsce jakiekolwiek inne zdarzenie, którego skutek może być podobny do wskazanych uprzednio, w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru / Zamawiającego nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające;

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni;

- gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 9 ust. 1,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy albo jej części bez zgody Zamawiającego,

- konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt 1÷2 niniejszego ustępu, pod groźbą odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.

- Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości Zamawiający ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko części prac/robót (przydatnych dla Zamawiającego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę za zapłatą wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi wykonanych i zatrzymanych części prac/robót, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty, określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności kar umownych.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części prac/robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty, określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności kar umownych.

- W przypadku odstąpienia Umowy Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni roboczych od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji określający zaawansowanie realizacji Umowy  na dzień odstąpienia od Umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości, w protokole, o którym mowa w ust. 8, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę, które Zamawiający zatrzymał i odebrał, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiającego, w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace, określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy, w protokole, o którym mowa w ust. 8, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace – określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale inspektora nadzoru ponosi Strona winna odstąpienia od Umowy.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki, stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia .........

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- DOKUMENTACJA:

- Pozwolenie na budowę – decyzja Starosty Grajewskiego Nr 283/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

- Zatwierdzony Projekt budowlany,.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Przedmiary – ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary stanowią materiał pomocniczy i poczynione w nich wyliczenia nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy.

# Footnotes

Jeżeli dotyczy

Jeżeli dotyczy

Odpowiednio do sposobu i terminu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.